**Информация**

**Об основных результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка исполнения муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года».**

В рамках контрольного мероприятия проведена «Проверка исполнения муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года».

Общий объем проверенных бюджетных средств составил **в размере 24 276 338,24 рублей.**

Постановлением Главы муниципального района от 14.10.2014 №1800-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы муниципального района от 28.05.2014 №868- ПГ «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы и с прогнозом до 2020 года», утверждена муниципальная программа.

 **Цели программы:**

 – Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС) и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

 **Задачи муниципальной программы:**

- сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органов местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево - Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета;

 - экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях: тепловой и электрической энергии, воды, моторного топлива.

 **Координатор муниципальной программы:**

Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующего вопросы жизнеобеспечения района.

Данной Программой утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы, согласно которому предусмотрены бюджетные средства на реализацию программных мероприятий, запланированных на 2014 год за счет средств бюджета Московской области в сумме 20 312,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в сумме 4 691,0 тыс. рублей, внебюджетные средства запланированы в сумме 64 260,0 тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением №83-С от 13.11.2014г. «О предоставлении в 2014 году субсидии в рамках государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», Администрации Сергиево-Посадского муниципального района в 2014 году была предоставлена субсидия из бюджета Московской области на замену трубопроводов внутренних систем тепло-и водоснабжения с применением современных технологичных материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые, а именно на приобретение и установку индивидуальных тепловых пунктов на объектах муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры, в **размере 20 312 000,0 рублей**, в соответствии с со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующих финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Софинансирование расходов муниципальной программы «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы и с прогнозом до 2020 года» осуществлялось на основании Решения Совета депутатов от 18.12.2013№43/2-МЗ «О бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на 2014 год, с изменениями от 28.05.2014№49/2-МЗ в **размере 2 257 000,0рублей**.

**В 2014 году** бюджетные ассигнования по данной программе составили в сумме **25 002 810,73 руб**., кассовые расходы составили в сумме **24 276 338,24 руб**., или 97,1% к плану.

Исполнение муниципальной программы Сергиево-Посадского муниципального района «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года» проводилось в соответствии с утвержденными мероприятиями на 2014 год.

**Нецелевого использования бюджетных средств проверкой не установлено.**