**Информация**

О результатах контрольного мероприятия по государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, муниципальной программе городского поселения Хотьково «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2015-2019 годы» в городском поселении Хотьково.

**1.Основание для проведения** **проверки:** Решение Контрольно-

счетной палаты Московской области от 28.06.2018 года о проведении параллельного контрольного мероприятия проведении параллельного контрольного мероприятия «Проверка использования субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Московской области», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2018 годы, План проведения работ Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района на 2018 год, утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района от 27.12.2017 № 98, с внесением изменения от 04.06.2018 №15/18-РП, Распоряжение Председателя Контрольно-счетной комиссии от 27.07.2018 №25/18-РП.

**2. Предмет проверки:** государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, муниципальная программа городского поселения Хотьково «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2015-2019 годы».

**3. Проверяемый период:** 2017 год.

**4. Вопросы проверки:**

- проверка целевого использования органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы.

Муниципальное образование «Городское поселение Хотьково» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, обладает правами юридического лица, осуществляет исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения городского поселения, а также по реализации отдельных государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация городского поселения Хотьково и администрация Сергиево-Посадского муниципального района заключила Соглашение № Д117 от 30.12.2016 года о передаче полномочий (части полномочий) по исполнению бюджета поселения, составлению отчета о кассовом исполнении бюджета. Исполнение переданных полномочий осуществляется финансовым управлением Администрации района (далее финансовый орган).

Администрацией городского поселения Хотьково заключен Договор о бухгалтерском обслуживании с МКУ «Централизованная бухгалтерия» Муниципального учреждения Администрации городского поселения Хотьково.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Хотьково», на формирование и реализации, утвержденным постановлением Главы городского поселения Хотьково от 01.11.2013 № 415, на основания перечня муниципальных программ, утвержденных постановлением Главы городского поселения Хотьково от 01.11.2013 № 415/1 .

Постановлением руководителя городского поселения Хотьково от 10.11.2014 №610 утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2015-2019 годы» (в редакции постановления руководителя Администрации городского поселения Хотьково от 09.10.2017 №133).

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского поселения Хотьково, а также в пределах утвержденного объема ассигнований в бюджете Московской области (Соглашение №118 от 11.04.2017 года, дополнительное Соглашение №1 от 15 мая 2017 года).

Для осуществления мероприятий по **ремонту автомобильных дорог** общего пользования населенных пунктов, проездов к **дворовым территориям** много квартирных домов населенных пунктов Администрация городского поселения Хотьково заключила Контракты, путем открытого аукциона в электронной форме, на сумму **33 325 970,44 рублей**, в том числе:

1. Контракт №Ф.2017.251786 от 06 июня 2017 года заключен с ООО «ЭКО ТЕХ» (Лот 1). Цена Контракта **8 793 392,68 рублей.** Техническим заданием к Контракту предусмотрен ремонт дворовых территорий по адресу: г.Хотьково, ул. Ленина д.1, ул,Ломаносова д.2,4,9,14; ул. Лихачева д.2,13,14, ул. Жуковского 2,8,10 общей площадью 3881 кв.м.; г.Хотьково ул.Михеенко д.5,6,7,8, ул,Ломаносова д.11,12,12 а, ул. Ленина д.3,4 общей площадью 7 716 кв.м. Оплата произведена в полном объеме, на основании актов выполненных работ;

2. Контракт №Ф. 2017.244418 от 30 июня 2017 года заключен с ООО «ЭКО ТЕХ» (Лот 2). Цена Контракта составляет **4 552 841,57 рублей**. Техническим заданием к Контракту предусмотрен ремонт дворовых территорий в д. Жучки д.8-8а, площадью 2759 кв.м. Оплата произведена в полном объеме, на основании актов выполненных работ.

Всего на **ремонт** **дворовых территорий** многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Хотьково израсходовано бюджетных средства в сумме **13 346 234,25 рублей**, в том числе: средства федерального бюджета 2 811 794,45 рублей, средства бюджета Московской области 5 458 189,69 рублей, средства бюджета городского поселения 5 076 250,00 рублей.

3. Контракт №Ф.2017.209062 от 14 июня 2017 года заключен с ООО «Торгово-Строительная компания». Цена Контракта **11 465 562,23 рублей.** Техническим заданием к Контракту предусмотрен **ремонт автомобильных дорог** по адресу: г.Хотьково, ул.Щорса, ул,Лазо, ул. Кутузова, ул.Ворошилова, ул.2-я Овражная, ул. Пушкина, пр-д Лазо, пр-д Кутузова , ул.1-ая Рабочая, общей площадью 14 688 кв.м. Оплата произведена в полном объеме, на основании актов выполненных работ;

4. Контракт №Ф 2017.286134 с ООО «РУС-СТРОЙ». Цена Контракта составляет **8 514 173,96 рублей**. Техническим заданием к Контракту предусмотрен **ремонт автомобильных дорог** по ул. 2-е Митино, ул. Майолик, ул. 1-я Овражная, общей площадью 12 776 кв.м. Оплата произведена в полном объеме, на основании актов выполненных работ.

На **ремонт автомобильных дорог** общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям много квартирных домов населенных пунктов всего израсходовано бюджетных средства в сумме **19 979 736,19 рублей,** в том числе: средства областного бюджета Московской области 14 688 558,95 рублей, средства бюджета городского поселения 5 291 177,24 рублей.

Все выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению.

Экспертиза качества асфальтобетонного покрытия проводилась на основании договора администрации городского поселения Хотьково с ГУП МО «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «ЛАБРАДОР».

Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрация городского поселения Хотьково заключили Соглашение № 399 - С/2017 от 30.06.2017 года, о предоставлении субсидии из бюджета Московской области на поддержку государственных и муниципальных программ, в части благоустройства туристических зон. Дополнительным Соглашением № 1 от 11 октября 2017 года внесены изменения. Общий объем финансирования составил в сумме **99 165 970,00 рублей**, в том числе:

- средства бюджета Московской области в размере 62 177 060,00 рублей;

- средства федерального бюджета в размере 32 030 600,00 рублей.

- средства бюджета городского поселения составили в размере **4 958 310,00 рублей.**

Для освоения данных средств заключены муниципальные Контракты, по **благоустройству пешеходных зон**, на сумму **98 670 133,41** **рубль**, в том числе:

1. Муниципальный Контракт № Ф.2017.369249 от 28.08.2017 года, заключен с ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». Цена Контракта составляет **52 568 669,61 рубль.** Техническим заданием к Контракту предусмотрены работы по благоустройству пешеходной зоны от ж/д платформы Абрамцево до ФГБУК «Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», включающее в себя пешеходную зону от платформы до музея, общей площадью покрытия брусчаткой 5321,6 кв.м., а также разворотную площадку для экскурсионных автобусов (экспарковка), общей площадью 1949 кв.м.

Локальная смета, проверена и утверждена ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на основании заключенного муниципального Контракта №519 Ц-17 от 05 мая 2017 года.

Дополнительным соглашением №2 от 27.11.2017 года к муниципальному Контракту №Ф.2017.369249 от 28.08.2017 года, в соответствии с п.п. б) п.1) ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменены объемы работ предусмотренные Контрактом, в пределах 10% в связи, с чем цена Контракта составила **53 417 146,28 рублей.**

Администрацией городского поселения Хотьково и ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» заключили Соглашение о расторжении муниципального Контракта №Ф.2017.369249 от 28.08.2017 года в соответствии ч.8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Взаиморасчеты по Контракту произведены в полном объеме. Поставщиком, выполнены работы на сумму **52 718 597,32 рубля.**  Оплата произведена в полном объеме, на основании актов выполненных работ.

2. Муниципальный Контракт №Ф.2017, заключен с ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ**».** Цена Контракта составляет **46 101 463,80 рублей.**

Техническим заданием к муниципальному Контракту предусмотрены работы по благоустройству пешеходной зоны от ж/д станции Хотьково до Покровского Хотьковского ставропигиального женского монастыря Русской Православной Церкви в г.Хотьково, с прилегающим сквером. Общая площадь асфальтового покрытия 4451 кв.м, общая площадью покрытия брусчаткой 5303 кв.м.

Локальная смета, проверена и утверждена ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на основании заключенного муниципального Контракта №518 Ц-17 от 05 мая 2017 года.

Так же дополнительным соглашением №2 от 27.11.2017 года к муниципальному Контракту №Ф.2017.372432 от 28.08.2017 года, в соответствии с п.п. б) п.1) ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изменены объемы работ предусмотренные Контрактом, в пределах 10% в связи, с чем цена Контракта составила 46 846 359,75 рублей.

Администрацией городского поселения Хотьково и ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» заключено Соглашение о расторжении муниципального Контракта №Ф.2017.369249 от 28.08.2017 года в соответствии ч.8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

К проверке представлены Акты о приемке выполненных работ всего на сумму **43 804 716,75 рубля.**  Оплата произведена в полном объеме, на основании актов выполненных работ.

На **благоустройство пешеходных зон** в городском поселении Хотьково всего израсходовано бюджетных средства в сумме **96 523 314,07 рублей**, в том числе: средства федерального бюджета 31 177 028,60 рублей, средства бюджета Московской области 60 520 119,76 рублей, средства бюджета городского поселения 4 826 165,71рублей.

Все выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению.

Строительный контроль, за выполнением работ по благоустройству пешеходных зон в соответствии с Техническими заданиями, проводил ООО «Стройкапитал», на основании заключенного муниципального Контракт № 18.

Муниципальные Контракты заключены в электронной форме в порядке, предусмотренном ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской, нарушений не установлено.

**ВЫВОДЫ**

В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией проводилась выездная проверка фактического выполнения работ на объектах городского поселения Хотьково:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- благоустройство пешеходных зон.

В результате проведения контрольных обмеров расхождений с площадями, определёнными муниципальными контрактами не выявлено.

Нецелевого использования бюджетных средств, проверкой не установлено.