Информация
по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка целевого использования бюджетных средств, в рамках исполнения муниципального контракта от 02.07.2024№0722/2024-МК, реестровый номер закупки №35045202239724000038, заключенного между администрацией Сергиево-Посадского городского округа и АО «НК-Инжиниринг».


Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Письмо Сергиево-Посадской городской Прокуратуры от 08.06.2026, План работы Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа на 2026 год, утвержденный Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 22.12.2025 № 52/25-РП (пункт 1.15).
Предмет контрольного мероприятия:

Проверка целевого использования бюджетных средств, соблюдения требований бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в рамках исполнения муниципального контракта от 02.07.2024№0722/2024-МК, реестровый номер закупки №35045202239724000038, заключенного между администрацией Сергиево-Посадского городского округа и АО «НК-Инжиниринг».


Объект контрольного мероприятия - Администрация Сергиево-Посадского городского округа; 

Исследуемый период: 2024 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 11 июня по 26 июня 2026г.

При проверке целевого использования бюджетных средств, в рамках исполнения муниципального контракта от 02.07.2024№0722/2024-МК, реестровый номер закупки №35045202239724000038, заключенного между администрацией Сергиево-Посадского городского округа и АО «НК-Инжиниринг», установлено следующее:

В 2024 году между администрацией Сергиево-Посадского городского округа был заключен муниципальный контракт №350420223972400038 от 02.07.2024 на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

В ходе контрольного мероприятия были проведены выездные проверки на данные объекты, с целью сверки Актов выполненных работ КС-2 и фактически установленных светильников и металлических столбов, столбов ЖБИ, по результатам выявлено, что по 4 объектам не установлено 13 светильников на общую сумму 399 977,58 руб., излишне установлено 9 железобетонных опор по 3 объектам  на общую сумму 120 945,16 руб. 

По указанным объектам выявлен недостаточный строительный контроль со стороны МБУ «Развитие», что привело к данным нарушениям.
Администрации Сергиево-Посадского городского округа было предложено устранить выявленные нарушения по муниципальному контракту №350420223972400038 от 02.07.2024 на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город». Провести проверку и привлечь к ответственности лиц, допустивших данное нарушение.
